КОНТРАКТ № 0151300052020000002

ИКЗ 203543310746554330100100110004222244

с. Боровое     					                  	         «____» __________ 2020 г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Шедевр», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  директора Челпанова Юрия Алексеевича,  действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика электронный аукцион (протокол подведения итогов  электронного аукциона № 0151300052020000002 от 20.08.2020г.) заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительство линии уличного освещения на улицах: Рабочая, Светлая, Обская, Молодежная, Кленовая, Сосновая в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.

1.2. Конкретные виды работ и их объемы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение №1 к настоящему контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и локальным сметным расчётом (приложение №2 к настоящему контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта), рабочим проектом (приложение №5 к настоящему контракту).

  - 1.3. Место выполнения работ (Объект): Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Обская, ул. Молодёжная, ул. Кленовая, ул. Сосновая, ул. Светлая, ул. Рабочая.

1.4. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иным нормативно-правовым актам, регулирующим предмет Контракта, а также условиям Контракта.

1.5. Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика.

1.6. В день заключения Контракта Подрядчик представляет Заказчику график выполнения работ (далее – график) (Приложение №3 к настоящему контракту). Подписанный Сторонами график выполнения работ является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 618 166 рублей (шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть рублей), 54 копейки (НДС не предусмотрен).

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта.

Стоимость работ, входящих в цену по настоящему Контракту, рассчитывается на основании локальных ресурсных сметных расчетов с учетом коэффициента приведения сметной стоимости к цене победителя аукциона, определенного как отношение цены контракта, предложенной участником закупки к начальной (максимальной) цене, установленной в документации о закупке.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Источник финансирования:

- бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (муниципальная программа "Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022гг.").

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ, качества работ и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Форма расчетов - безналичный расчет.

2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, в том числе затраты по организации работ на месте; стоимость монтажных, демонтажных работ; стоимость работ прямо или косвенно неучтенных Описанием объекта закупки, но технологически связанных с выполнением учтенных работ; стоимость материалов и оборудования включая затраты на их доставку, хранение и подачу в монтаж; стоимость Исполнительной документации и прочей документации; все налоги, сборы и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.5. Работы принимаются и оплачиваются после полного их завершения.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с даты списания денежных средств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, с лицевого счета Заказчика.

2.7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

3. Сроки и условия выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к контракту).

3.2. Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их результат Заказчику в установленном Контрактом порядке.

3.4. Выполнение работ на Объекте производится в рабочие дни с 9.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика на Объекте) при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства РФ об охране труда.

3.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц с предварительного получения согласия от Заказчика.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения выполнения всего объема работ, предусмотренного Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.2. В день передачи результата выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику комплект Исполнительной документации, подписанные Подрядчиком Акт выполненных работ (по форме согласно приложению №4 к Контракту) в 5 (пяти) экземплярах, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 5 (пяти) экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 5 (пяти) экземплярах, обеспечение гарантийных обязательств, а так же счёт и (или) счет-фактуру.

4.3. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 4.2 в полном объёме, результат выполненных работ не считается переданным Заказчику для проведения приемки выполненных работ.

4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу собственными силами либо с привлечением экспертов, экспертных организации.

4.5. Не позднее 15 рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ и с учетом экспертного заключения и при наличии обеспечения исполнения гарантийных обязательств осуществляет приемку выполненных работ по Контракту и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов.

4.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков при проведении приемки результатов выполненных работ Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок.

После устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков Заказчиком осуществляется повторно приемка выполненных работ, в соответствии с разделом 4 Контракта.

4.7. Обязательства Подрядчика по Контракту считаются исполненными с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ (по форме согласно приложению №4 к Контракту), Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с Описанием объекта закупки.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.4. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов в случае неустранения таковых Подрядчиком в установленный Заказчиком срок и потребовать от Подрядчика возмещения расходов и других убытков, связанных с их устранением.

5.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, принимать и оплачивать фактически выполненные Подрядчиком работы не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.2.	Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.19 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.4. Уведомить Подрядчика о времени и месте проведения контрольных обмеров или экспертизы, если после приемки работ проводятся контрольные обмеры контрольным органом либо экспертиза по инициативе Заказчика.5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. настоящего Контракта, при условии истечения срока, указанного в п. 4.5 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Контракту, направлять запросы о разъяснении позиций Описания объекта закупки, необходимых для надлежащего выполнения работ, и другие уточнения относительно предмета Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. В день заключения контракта предоставить Заказчику подписанный график выполнения работ (в соответствии с Приложением № 3 к контракту).

5.4.2. До начала выполнения работ предоставить Заказчику:

- приказы на ответственных лиц за проведение выполняемых работ, за соблюдение правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима;

- список работников, задействованных при выполнении работ, в том числе ответственного за производство работ, наделенного полномочиями приема-передачи документации, касающейся выполнения работ по данному контракту, разрешительные документы на иностранных работников;

- документы на работников о наличии необходимой квалификации для их допуска к видам работ, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных знаний;

- общий журнал производства работ;

5.4.3. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением №3 к контракту и его неотъемлемой частью.

5.4.4. При повреждении имущества Заказчика или третьих лиц обеспечить восстановление имущества или возместить причиненный ущерб.

5.4.5. Выполнить работы по Контракту в строгом соответствии с Описанием объекта закупки, требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, условиями Контракта и приложений к нему, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.6. Обеспечить выполнение Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, проектной и рабочей документацией.

5.4.7. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.8.	Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.4.9.	Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

5.4.10.  При оформлении (подготовке, разработке) необходимой, предусмотренной Контрактом документации руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

5.4.11. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по Контракту.

5.4.12. Вести исполнительную документацию: общий журнал производства работ, журнал по технике безопасности, акты скрытых работ.

5.4.13. Освободить рабочую площадку от принадлежащего ему имущества и мусора к моменту проведения приёмки результатов работ Заказчиком.

5.4.14. Своевременно вывозить образовавшийся в процессе проведения работ объём мусора, предусмотренный Описанием объекта закупки. Обеспечивать его утилизацию (захоронение) за свой счёт. За свой счет своевременно вывозить и обеспечивать утилизацию (захоронение) мусора, образовавшегося сверх установленного Описанием объекта закупки объёма.

5.4.15. Направлять Заказчику комплект исполнительной документации: общий журнал работ; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при выполнении работ; иные, относящиеся к предмету контракта документы, предусмотренные действующими руководящими документами и строительными нормами, и правилами РФ.

5.4.16.	Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.17. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

5.4.18.	Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

5.4.19. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред имуществу Заказчика, оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 5 лет с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему	технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте	контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.4.	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.6. Если Подрядчик в течение установленного срока не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату выполненных работ по устранению недостатков.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 5 000 рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет 133 919,76 рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет 133 919,76 рублей.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 7.2-7.13 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.15. В случае изменения расчетного счета (банковских реквизитов) Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанному в Контракте счете (банковских реквизитах) Подрядчика, несет Подрядчик.

7.16. Заказчик вправе произвести взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков за счет обеспечения по настоящему Контракту, указанного в разделе 9 Контракта. Взыскание с обеспечения Контракта осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке.

7.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанного в соответствии с разделом 7 настоящего контракта. При этом оплата по Контракту осуществляется на основании Акта выполненных работ (Приложение №4 к контракту), в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему контракту.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством РФ порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.3. В случае не уведомления другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок, Сторона, их испытывающая, лишается права ссылаться на данные обстоятельства как причину неисполнения взятых на себя обязательств.

8.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта - 5% от цены Контракта, что составляет 30 908, 33 (тридцать тысяч девятьсот восемь рублей 33 копейки).

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет Заказчика.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Участник освобождаются от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) с суммарной стоимостью не менее начальной максимальной цены настоящей закупки.

9.2. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений действующего законодательства о закупках об антидемпинговых мерах при проведении аукциона:

Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, что составляет 100 439,82 (сто тысяч четыреста тридцать девять рублей 82 копейки) рублей.

Или участник предоставляет информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 5 % от цены настоящего Контракта, что составляет 30 908, 33 (тридцать тысяч девятьсот восемь рублей 33 копейки).

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик в тот же день обязан предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту одним из способов, предусмотренных законодательством, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.

9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта, они подлежат возврату в течение 15 дней с даты приемки результата работ в полном объеме.

9.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

- Обеспечение гарантийных обязательств

10.1.Приёмка выполненных работ может быть осуществлена Заказчиком только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств – 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет – 66 959,88 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 88 копеек).

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет Заказчика.

10.2. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

10.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11. Порядок расторжения контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям:

- Неисполнение Подрядчиком обязательств по выполнению работ в полном объёме в установленный контрактом срок;

- В случае отступления Подрядчиком в выполненных работах от условий контракта или наличие иных недостатков результатов выполненных работ, которые не были устранены в установленные Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.4. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, при отсутствии вины Подрядчика Заказчик обязуется прекратить обязательства по безотзывной банковской гарантии (в случае предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту) в течение 30-ти дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями настоящего Контракта настоящий Контракт будет считаться расторгнутым, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

11.5. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, при отсутствии вины Подрядчика Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, в течение 15-ти дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями настоящего Контракта настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

11.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12. Дополнительные положения

12.1. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами либо в претензионном порядке. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбитражным судом Самарской области в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

12.3. В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта, и ставших им известными в ходе исполнения контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭП на электронной площадке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. В случае введения в действие нового акта гражданского законодательства РФ, отношения сторон по контракту, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства РФ, регулируются в соответствии со ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.8. Стороны признают сканированные и фотокопии документов претензионного характера, сообщения, заявления, уведомления, решения, переданные посредством электронной почты, равными по юридической силе оригиналам документов.

12.9. Датой получения электронного письма одной Стороной (адресатом) признаётся дата его отправки другой Стороной (отправителем).

12.10. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и гарантировать отсутствие возможности отправки сообщений третьими лицами.

12.11. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о смене адреса электронной почты и о нарушении режима конфиденциальности электронной почты.

13. Срок действия

13.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2020 года.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

Приложение №1: Описание объекта закупки.

Приложение №2: Локальный сметный расчет

Приложение №3: График выполнения работ

Приложение № 4: Акт выполненных работ

Приложение №5: Проект электроснабжения

14. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик                                                                      Подрядчик

| Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 630524, Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул. Советская, д. 27 ИНН 5433107465; КПП 543301001 р/с 40101810900000010001 УФК по Новосибирской области (администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области) Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск ОГРН 1025405225163 БИК 045004001 ОКАТО 50640407 Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ________________________ /Сизов В.А./ |  | ООО «Шедевр» Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, оф. 506 ИНН 5406331274 КПП 540501001 р\счет 407 028 100 040 000 244 25 в Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» БИК 045004816 к/с 301 018 105 000 0000 0816 Тел./Факс: 8-(383)-303-42-70 e-mail: shedevr@ngs.ru Директор _____________________/ Челпанов Ю.А./ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к проекту контракта

№ 0151300052020000002 от «____» __________ 2020 г.

Описание объекта закупки

Строительство линии уличного освещения в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области. от ТП3Н-185 (ул. Обская, ул. Молодёжная, ул. Кленовая, ул. Сосновая), от ТП3Н-216 (ул. Светлая), от ТП3Н-163 (ул. Рабочая)

(наименование объекта закупки)

  - Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с. Боровое, ул. Обская, ул. Молодёжная, ул. Кленовая, ул. Сосновая, ул. Светлая, ул. Рабочая.

  - Цель: Строительство линии уличного освещения в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ.

  - Виды и объемы работ: Строительство линии уличного освещения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3Н-185 | ЗН-216 | 3Н-163 | ИТОГО |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ | км | 1,633 | 0,423 | 0,840 | 2,896 |
| 2 | Установка светильника на опорах | шт | 21 | 6 | 12 | 39 |
| 3 | Монтаж кронштейна на опоре | шт | 21 | 6 | 12 | 39 |
| 4 | Монтаж щита ЩПМ со встроенной в него аппаратурой | шт | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Заземление опор, на которых установлены светильники и щит ЩПМ | шт | 22 | 6 | 12 | 40 |
| 6 | Монтаж кабеля в щите ЩПМ | м | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Заземление ящика ЩПМ | шт | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Монтаж ящика управления освещением | шт | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Монтаж кабеля в трубах от ВЛИ-0,4кВ до светильника | м | 157,5 | 45 | 90 | 292,5 |
| 10 | Монтаж арматуры для переносного заземления в начале и конце линии | компл | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 11 | Выполнение повторного заземления нулевого провода | шт | 22 | 6 | 12 | 40 |
| 12 | Счетчик электронный прямого включения однофазный | шт | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Автоматический выключатель однополюсный | шт | 3 | 2 | 2 | 7 |

- Требования к выполнению работ:

Функциональные, технические и качественные характеристики работ:

1. Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с описанием объекта закупки, сметной документацией, с соблюдением технологии выполнения работ и применения материалов.

2. Работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Приказом Минэкономразвития РФ № 229 от 04.06.2010 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» и иными нормативными актами и документами Российской Федерации.

3. Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил и передать данные сведения Заказчику.

5. Все работы выполняются квалифицированным, обученным и аттестованным персоналом в случае, если наличие документов об обучении (аттестации) является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями:

-  ПУЭ (правила устройства электроустановок) Утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002г №204;

-  правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) – утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6;

-  правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);

- правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте №155н от 28.03.2014);

- Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24.06.98 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

и иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими предмет Контракта.

Работы Подрядчиком должны выполняться технически исправной спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.

В ходе электромонтажных работ исполнитель должен обеспечить качество и контроль выполнения всех работ согласно требованиям ППР, СП 76.13330.2016 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» и нормативных документов, действующих в РФ, а также руководствоваться инструкциями производителя оборудования в соответствии проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Во время выполнения электромонтажных работ обеспечить целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем.

- Результат выполненных работ:

Результатом выполненных работ является установленная и функционирующая в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ работоспособная система уличного освещения территории.

Заказчик							Подрядчик

Глава Боровского сельсовета                                                Директор

Новосибирского района

Новосибирской области

______________/ В.А. Сизов/   			           ______________/ Челпанов Ю.А./

Приложение №2 к Контракту

№ 0151300052020000002 от «__» ______2020г.

Локальный сметный расчет (приложено отдельным файлом)

Приложение №3 к Контракту

№ 0151300052020000002 от «__» ______2020г.

График выполнения работ

Строительство линии уличного освещения в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области.

| порядковый номер этапа выполнения контракта | Наименование этапа выполнения контракта | Физический объем |  |  | Сроки исполнения этапа выполнения контракта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. |  | кол-во | начало | окончание |
| 1 | Строительство линии уличного освещения в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области. | Усл.ед. |  | 1,00 | С момента подписания контракта | в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта. |
| Заказчик |  |  | Подрядчик |  |  |  |
| Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ______________/ В.А. Сизов / |  |  | Директор ________________/ Челпанов Ю.А./ |  |  |  |

Приложение №4 к контракту

№ 0151300052020000002 от "____" _________ 2020 г

(ФОРМА)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по контракту от «___» ____ 2020 г. №_____

ИКЗ 203543310746554330100100110004222244.

С. Боровое                                                                                                                        «___»_____________ 20__ г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выполненных работ о нижеследующем:

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по контракту №_______ от «___» _______2020 года на «________».

- Подрядчиком выполнение работ по _________________________________________, подтвержденные следующими актами выполненных работ по форме КС-2:

- _______;

- _______ (необходимо перечислить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2).

2. Стоимость выполненных работ по контракту в соответствии с Актами КС - 2 и КС-3 составляет_____________________ руб.

3. Работы по контракту выполнены в полном объеме в соответствии с условиями контракта, строительными нормами и правилами.

4.	Выполнение работ по ________________________________ выполнены и сданы в срок, установленный контрактом (с нарушением срока, установленного контрактом).

5.	Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет __________дней.

6.	Неустойка составляет ____________ рублей.

Подрядчик                                                                             ________________/____________________

Заказчик:                                                                                ________________/____________________

«________»_____________________2020 г.

(дата подписания Акта)

Члены приемочной комиссии:                                                               ________________/____________________

________________/____________________

________________/____________________

________________/____________________

Согласование формы:

| Заказчик Должность ________________ / _________________ |  | Подрядчик Должность ________________ / ______________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №5 к Контракту

№ 0151300052020000002 от «__» ______________2020г.

Рабочий проект (приложено отдельным файлом)

В случае, если Подрядчик является казенным учреждением, положения Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

ИЛИ УКАЗАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ НЕДОСТАТКОВ: При приемке работ Заказчиком выявлены следующие недостатки _____________.

Указывается в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ.