ПРОЕКТ

**Контракт №\_\_\_\_\_\_\_**

Выполнение подрядных работ по содержанию улично-дорожной сети в зимний период в с. Боровое, Береговое, пос. Прогресс Новосибирского района Новосибирской области

с. Боровое «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довгань Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения подрядчика электронный аукцион (протокол \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по содержанию улично- дорожной сети в с. Боровое, Береговое, пос. Прогресс Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2 Идентификационный код закупки: **213543310746554330100100140008129244** 1.3. Сроки исполнения обязательств, возникающих из Муниципального контракта, исчисляются по правилам главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок выполнения Работ: с момента заключения муниципального контракта по 15.04.2022г.

**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА)**

2.1. Стоимость Работ определяется ценой Муниципального контракта и составляет \_\_\_\_\_\_рублей 00 копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_ , по налоговой ставке \_\_\_\_ процентов, (или НДС не предусмотрен).

2.1.1. Цена Муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Муниципального контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Цена Муниципального контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при оказании полного объёма Работ.

2.1.3. Цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Муниципальным контрактом объема Работ и иных условий Муниципального контракта, если действующим законодательством или Муниципальным контрактом не установлено иное.

2.1.4. При исполнении Муниципального контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Муниципальном контракте.

2.1.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Муниципального контракта Подрядчик погашает данную разницу за счет собственных средств способом, обеспечивающим своевременное выполнение Работ.

2.3. Не допускается осуществление связанных с исполнением Муниципального контракта расчётов между Сторонами путём выплаты аванса или иной оплаты, совершаемой до начала течения срока, установленного пунктом 4.1 Муниципального контракта.

**3. Порядок выполнения Работ**

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое, с. Береговое, пос. Прогресс.

3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения контракта до 15.04.2022г.

**4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ**

4.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, а также оформление такой приёмки производится Заказчиком собственными силами через отдельных уполномоченных должностных лиц либо путем создания приемочной комиссии, которая должна состоять не менее чем из пяти человек, в порядке и сроки, установленные Муниципальным контрактом.

4.2. После завершения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения Работ и направляет в адрес Заказчика акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме КС-2), , счет, счет-фактуру, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта.

4.4. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 3 (трех) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.

Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.5. По взаимному согласию стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика оп оплате работ

4.6. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик до приемки результата выполненных работ Заказчиком.

4.7. Источник финансирования: бюджет администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

**5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

5.1. Работы по Муниципальному контракту оказываются иждивением Подрядчика, который обязуется обеспечить выполнение Работ всей необходимой документацией и оборудованием.

5.2. Все используемое при выполнении Работ оборудование должно иметь соответствующие техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, Описанием объекта Закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество данного оборудования, а также права на них. Копии этих документов Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на место выполнения Работ оборудования осуществляет Подрядчик.

5.4. Техника для уборки в зимний период должна находиться на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в отапливаемом помещении, для быстрого реагирования и своевременной очистки дорог.

5.5. Подрядчик, применяющий при выполнении Работ оборудование, отвечает за их соответствие условиям Муниципальному контракту и Описанию объекта закупки, (Приложение №1 к Муниципальному контракту), техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, и несет риск убытков, связанных с отсутствием такого соответствия, иным ненадлежащим качеством Работ.

5.6. Подрядчик обязуется использовать для выполнения Работ только то предусмотренное настоящим разделом Муниципального контракта оборудование, которое принадлежит Подрядчику на праве собственности, подтверждённом предусмотренными пунктом 5.2 Муниципального контракта документами.

**6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

В период действия Муниципального контракта Заказчик обязуется:

6.1. Передать Подрядчику задание на выполнение Работ, изложенное в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту).

6.2. Осуществлять контроль и надзор за процессом оказания и качеством Работ, соблюдением сроков их оказания и соответствием цене Муниципального контракта, а также качеством оборудования, используемого при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. При обнаружении в процессе выполнения Работ недостатков от условий Муниципального контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков оказываемых Работ, немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, указав в таком уведомлении перечень таких недостатков Работ и назначив срок их устранения.

6.4. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных и сданных Подрядчиком согласно актам выполненных работ.

6.5. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения муниципальных нужд.

**7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

В период действия Муниципального контракта Подрядчик обязуется:

7.1. Качественно оказать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные пунктом 1.3. Муниципального контракта.

7.2. Обеспечить:

1) выполнение Работ за счет собственных средств и в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Муниципальному контракту);

2) своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ;

3) осуществление контроля материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ;

4) незамедлительное уведомление Заказчика в устном и письменном виде о любых внеплановых событиях и происшествиях на месте выполнения Работ и (или) в связи с исполнением Муниципального контракта, в том числе о:

а) выявлении различного рода аварийных ситуаций;

б) обнаружением веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта.

7.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

7.4. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ;

2) иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность их оказания в срок.

7.6. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения вреда в процессе выполнения Работ любому находящемуся в месте выполнения Работ и не принадлежащего Подрядчику имуществу.

7.7. Совершать в соответствии со своими правомочиями все необходимые действия, обеспечивающие беспрепятственный доступ представителей Заказчика на место выполнения Работ в любое время.

7.8. При готовности к сдаче выполненных Работ незамедлительно известить об этом Заказчика в устной и письменной форме.

7.9. Своевременно предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, возникающих из Муниципального контракта и (или) вследствие наступления связанных с исполнением Муниципального контракта событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта, включая препятствующие исполнению Муниципального контракта в установленный в соответствии с ним срок.

7.10. Нести ответственность за причинение вреда третьим лицам, произошедшего по причине несвоевременного и некачественного выполнения работ Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.

7.11. Нести полную ответственность за несвоевременное устранение нарушений, указанных в предписаниях и представлениях контрольно-надзорных органов, а также обеспечить полное и своевременное устранение нарушений в сроки, указанные в предписаниях и представлениях.

7.12. Устранить безвозмездно и за свой счёт недостатки Работ в соответствии с пунктами 6.3, 8.3 Муниципального контракта в назначенный Заказчиком срок и возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) причинённые такими недостатками убытки.

7.13. Передать по окончанию работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах (журналы производства работ, исполнительные схемы выполненных работ).

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт

- если контракт заключается между муниципальными или государственными учреждениями.

- в случае предоставления участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в настоящей документации об электронном аукционе.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек).

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений [ст. 37](consultantplus://offline/ref=CFFA362153FDA6FA0C916A8304913F1DBC8A5B5FA2FAF0B467F05C801347E869DB742BCFF16FF5BCDE49F4B8E8F0A2248C5147ACC8F860D4r9FCC) Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений [ст. 37](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D3659EC9B65FB013A64BE9891BCBD0B00CB5A5A4E18D1DCD256479FF3D54C0FE9F0ACCD61A5AF11CDAO2K) Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном [ч. 8.1 ст. 96](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D3659EC9B65FB013A64BE9891BCBD0B00CB5A5A4E28E19C5763E69FB7401CFE09C16D3D60459DFO8K) Закона о контрактной системе.

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=8A3AC00D98A74E2AEBDB6AF49BF424DA2107AF8B32370AE7918B65C50090694DAEDEA8FCF4A676F91BAAF7E1943C74AD4F71F0B5D0C1A2m6D) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=8A3AC00D98A74E2AEBDB6AF49BF424DA2107AF8B32370AE7918B65C50090694DAEDEA8FCF4A675F91BAAF7E1943C74AD4F71F0B5D0C1A2m6D) Закона о контрактной системе.

8.4.Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=EEC4535A59246EB78E0358CFD26FE60077EDBAF5D010B7C33CEBF974A8DA54BC1F4690FEB87E6349F6C2B5CD78C8157DB6305F180FE2D3D3k9u7F) Закона о контрактной системе.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=8A3AC00D98A74E2AEBDB6AF49BF424DA2104AE8833370AE7918B65C50090694DAEDEA8FCF5A674F74EF0E7E5DD6978B34E68EEB0CEC22FC1A9mCD), [7.1](consultantplus://offline/ref=8A3AC00D98A74E2AEBDB6AF49BF424DA2107AF8B32370AE7918B65C50090694DAEDEA8FCF4A677F91BAAF7E1943C74AD4F71F0B5D0C1A2m6D), [7.2](consultantplus://offline/ref=8A3AC00D98A74E2AEBDB6AF49BF424DA2107AF8B32370AE7918B65C50090694DAEDEA8FCF4A676F91BAAF7E1943C74AD4F71F0B5D0C1A2m6D) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=8A3AC00D98A74E2AEBDB6AF49BF424DA2107AF8B32370AE7918B65C50090694DAEDEA8FCF4A675F91BAAF7E1943C74AD4F71F0B5D0C1A2m6D) Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте после выполнения всего объема работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

**9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10% (десять процентов) от цены контракта (этапа), определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.

9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 9.6 настоящего контракта.

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.

9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 9.3, устанавливается в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов цены контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ**

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия Муниципального контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, и иным действующим для сторон правовым актам, считается действительной, если она совершена Сторонами в надлежащей письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.2) Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

**11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

12.1. Срок действия Муниципального контракта: с момента заключения по 15.04.2022 года. а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Муниципального контракта в соответствии с [действующим законодательством](garantF1://10064072.450).

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством, в том числе по основаниям, предусмотренным частями 8 – 25 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

**13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Описание объекта закупки;

Приложение №2 - График выполнения работ

Приложение №3 - Акт приемки выполненных работ.

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| **Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области**  Юридический и фактический адрес:  630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27  ИНН 5433107465; КПП 543301001  номер казначейского счета  03232643506404045100  р/с 40102810445370000043  УФК по Новосибирской области  (Администрация Новосибирского района Новосибирской области,  Боровской с/с, л/с 819010031)  Сибирское ГУ Банка / УФК г. Новосибирск  БИК 045004001  БИК Территориального органа  015004950  ОКАТО 50640407  ОГРН 1025405225163  Тел.: 8-383-2958-521  e-mail: [selsovet\_bor@mail.ru](mailto:selsovet_bor@mail.ru)  Глава Боровского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Довгань /  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

**Приложение 1**

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание)**

Содержание улично-дорожной сети в зимний период в с. Боровое, Береговое, пос. Прогресс Новосибирского района Новосибирской области

**Идентификационный код закупки:**

**Срок (период) оказания услуг:** с момента подписания контракта до 15.04.2022 г

**Общие требования к оказанию услуг:**

1. **Содержание улично-дорожной сети в зимний период с момента подписания контракта по 15.04.2022г.**

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид Услуг | | Периодичность оказания, требования к уборке |
| 1 | 2 | | 3 |
| Дороги, тротуары, остановки | | | |
| 1 | | Очистка проезжей части дорог от снега  Очистка автодорог от наката и наледи | Круглосуточно, но не позднее 2(двух) часов после снегопада.  Посыпка перекрестков противогололедными материалами(пескосмесь) |
| 2 | | Остановки общественного транспорта (ООТ) (уход за урнами, ручная очистка от снега, наледи, обработка противогололедными смесями) сбор мусора. | Не реже 2 раз в сутки.  За оставленный после прохода дорожной техники снег на ООТ и оборудованных местах парковки автотранспорта ответственность несет Исполнитель.  Исполнитель обеспечивает уборку снега, льда, посыпку противоскользящими материалами проезжей части (подъезда рейсовых автобусов к остановочной платформе) в установленном порядке.  Исполнитель определяет владельцам остановочных павильонов место складирования снега и льда. |
| 3 | Очистка от снега и наледи, обработка противогололедными смесями пешеходных переходов, тротуаров. | | По необходимости. |
| 4 | Очистка от снега подъездных путей, обочин, автостоянки у кладбищ. | | По необходимости. |

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

* Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта;
* формирование снежного вала;
* выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов многоквартирных домов.
* удаление снега (вывоз), расчистка от снега парковки у Администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, очистка от снега территории кладбища для подъезда транспорта в с. Береговое, пос. Прогресс, с. Боровое, центральной площади, находящейся по адресу» НСО, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Ленина, д. 31.
* скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований (по мере необходимости).

***\*****В случае нетипичных погодных условий текущего сезона Заказчик вправе изменять выполнение технологических операций уборки, соответствующих погодным условиям.*

1. **Место оказания услуги (Таблица № 3):**

**Таблица № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Протяженность (м) | Ширина проезжей части  (м) | Площадь расчистки (кв.м.) | Вид покрытия | Предъявляемые  требования |
|  | **село Боровое** |  |  |  |  |  |
| 1 | Приморская | 1513 | 5 | 7565 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами. | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 2 | Юбилейная | 634 | 5 | 3110 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 3 | Новая | 581 | 5 | 2905 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 4 | Ленина | 775 | 7 | 5425 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 3 –х видов транспорта |
| 5 | Школьная | 1156 | 5 | 5780 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 6 | Советская | 1339 | 5 | 6695 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 7 | Мира | 1336 | 5 | 6680 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 8 | пер. Котовского | 828 | 5 | 4140 | Часть из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, часть асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 9 | Рабочая | 1290 | 5 | 6450 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 10 | Трактовая | 1290 | 5 | 6450 | Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 11 | Зелёная | 320 | 5 | 1600 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 12 | пер. Садовый | 275 | 5 | 1375 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 13 | Сибирская | 1096 | 5 | 5480 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 14 | Петропавловская | 369 | 5 | 1845 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 15 | Сосновая | 1350 | 5 | 6750 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 16 | Кленовая | 1170 | 5 | 5850 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 17 | Обская | 780 | 5 | 3900 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 18 | Светлая | 730 | 5 | 3650 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 19 | Первомайская | 400 | 5 | 2000 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 20 | Молодёжная | 787 | 5 | 3935 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 21 | Степная | 350 | 5 | 1750 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 22 | Лесная | 236 | 5 | 1180 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 23 | Лунная | 342 | 5 | 1860 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 24 | Рассветная | 291 | 5 | 1455 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 25 | Южная | 260 | 5 | 1300 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 26 | Полевая | 260 | 5 | 1300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 27 | Солнечная | 260 | 5 | 1300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 28 | Лесная | 475 | 5 | 2375 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 29 | Кольцевая | 2825 | 5 | 14125 | Из щебня и гравия (шлака), обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 30 | Звездная | 500 | 3 | 1500 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | ИТОГО: | 23818 |  | 119640 |  | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | **село Береговое** |  |  |  |  |  |
| 1 | Набережная | 1230 | 5 | 6150 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 2 | Комсомольская | 580 | 5 | 2900 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 3 | Садовая | 260 | 5 | 1300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 4 | Степная | 1300 | 5 | 6500 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 5 | Центральная | 1290 | 7 | 9030 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 3 –х видов транспорта |
| 6 | Новая | 750 | 5 | 3750 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 7 | Мира | 1400 | 5 | 7000 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 8 | пер. Рабочий | 760 | 5 | 3600 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 9 | пер. Светлый | 760 | 5 | 3800 | Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 10 | пер. Школьный | 570 | 5 | 2850 | Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 11 | Зелёная | 320 | 5 | 1600 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 12 | пер. Дачный | 200 | 5 | 1000 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | ИТОГО: | 9420 |  | 49680 |  |  |
|  | **посёлок Прогресс** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-х Коммунаров | 1360 | 5 | 6800 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 2 | Новая | 400 | 5 | 2000 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 3 | Лесная | 440 | 5 | 2200 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | ИТОГО: | 2200 |  | 11000 |  | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | ВСЕГО: | 34638 |  | 178820 |  | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |

**Требования к Услугам.**

1. **Требования по качеству содержания дорог:**

Исполнитель обязан обеспечить своевременное оказание Услуг по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с Техническим заданием, перечнем территорий (Приложение № 1 к Контракту), также Услуги должны соответствовать:

- правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

-Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-"ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (утв. Минавтодором РСФСР от 05.03.1984)

- иным нормативным правовым актам, регулирующим порядок выполнения такого вида Услуг, устанавливающим требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

1. **Общие требования к Услугам:**

1.Услуги оказываются Исполнителем из своих материалов, своим транспортом, собственными силами и средствами.

2. При содержании дорог необходимо обеспечить сохранность опор наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управления и иных сооружений.

3. Утилизация мусора и дорожного снега должна осуществляться с вывозом на специализированные полигоны.

4. Содержание дорог должно обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных условий.

Исполнитель должен обеспечить необходимое количество рабочих для оказания Услуг, предусмотренных Техническим заданием и обеспечить рабочих транспортом, техникой, механизмами, инвентарем, спецодеждой и расходными материалами необходимыми для оказания Услуг.

5. Содержание дорог, тротуаров, территорию которых невозможно убирать механизированным способом, должно производиться вручную.

6. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг исполнитель допустил отступление от условий Контракта.

7. Техника для содержания дорог в зимний период должна находиться на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в отапливаемом помещении, для быстрого реагирования и своевременной очистке дорог.

**3. Требования к безопасности.** Основные требования, предъявляемые к содержанию дорог:

-обеспечение безопасности дорожного движения;

-обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств;

- безопасного и удобного передвижения пешеходов по тротуарам;

-выполнение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципальной собственности и обеспечение сохранности автомобильных дорог;

- оказываемые Услуги должны соответствовать действующим нормам по безопасности при оказании Услуг;

- обеспечение безопасности при оказании Услуг для окружающей среды и человека.

Исполнитель несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, моральный вред, причиненный третьим лицам в результате оказания услуг по настоящему Контракту. При Оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить надежность и безопасность оказания Услуг.

**4. Контроль качества и приемка Услуг.**

Контроль качества оказываемых исполнителем Услугпроизводится Заказчиком путем проверок на соответствие требованиям условий Контракта, Технического задания и действующих нормативных документов. В случае необходимости в акте (форма произвольная) фиксируются все недостатки, обнаруженные в Услугах Исполнителя и сроки их устранения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан выделять своих компетентных представителей, наделенных соответствующими полномочиями, для оперативного решения вопросов, возникающих при оказании Услуг, плановых и внеплановых проверок и контроля качества оказания Услуг, так же обеспечивать совместный выезд, организованный силами Исполнителя, с целью проведения совместных проверок и осуществления приемки оказанных Услуг (не реже двух раз в неделю).

Приемка оказанных Услуг производиться в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также нормами действующего законодательства.

Приемка оказанных Услуг осуществляется комиссией, в состав которой входят уполномоченные представители Исполнителя, Заказчика. Приемка оказанных Услуг осуществляется путем объезда и осмотра территории.

При ненадлежащем оказании Услуг в течении месяца (подтверждается актами проверок) сумма акта об оказании Услуг за текущий месяц уменьшается на сумму штрафа, предъявленного Заказчиком согласно п. 9.2 Контракта. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по Контракту.

1. **Гарантии качества оказания Услуг.**

Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги по настоящему Контракту соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг, в том числе наличие всех разрешений, сертификатов и лицензий, необходимых для исполнения настоящего Контракта.

Порядок оплаты Услуг.

Оплата оказанных Услуг будет производиться в пределах бюджетных ассигнований Заказчика, утвержденных на 2021 год, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 Контракта, ежемесячно, после фактического оказания и приемки Услуг, на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг. Оплата Услуг, оказанных Исполнителем, производится Заказчиком не более чем в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг и по мере поступления денежных средств в бюджет Боровского сельсовета на эти цели. Моментом оплаты является списание денежных средств со счета Заказчика. Заказчик не предусматривает авансирование оказания Услуг.

**7 . Сроки (периоды) выполнения работ:**

Момента подписания контракта по 15.04.2022г. включает основной перечень Услуг\* (Таблица № 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ** | | | | |
|  | Содержание улично-дорожной сети в зимний период в с. Боровое, Береговое, пос. Прогресс Новосибирского района Новосибирской области | | | |
| порядковый номер этапа выполнения контракта | **Наименование этапа выполнения контракта** | **Физический объем** | | **Сроки исполнения этапа выполнения контракта** |
| **ед. изм.** | **кол-во** | **начало** |
| 1 | Уборка улично-дорожной сети зимний период | Усл. | 1,00 | С момента подписания контракта  по 15.04.2022г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

С. Боровое «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., фактически выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. В соответствии с п. \_\_\_\_\_\_\_Контракта сумма штрафных санкций составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Результаты выполненных работ по Контракту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сдал: Принял:

Подрядчик Заказчик

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.