**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №** 0151300052023000012

**На оказание услуг по содержанию внутрипоселенческих дорог (привлечение специальной техники) в летнее-зимний период 2024 года на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области**

с. Боровое « » 202 г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области далее именуемое «Заказчик», в лице Гавы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довгань Евгения Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны, иМуниципальное унитарное предприятие Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Боровое», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Исполнителя путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион) (протокол рассмотрения № 0151300052023000012 от 09.01.2024), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика Услуги по содержанию дорог (привлечение специальной техники) в летний-зимний период 2024 г. на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Услуги) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: 233543310746554330100100250018129244

1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена Контракта составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источником финансирования являются средства бюджета Боровского с/с Новосибирского района Новосибирской области.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.3. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата выполненных Услуг производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуг, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работ.

**3. Порядок выполнения Работ**

3.1. Исполнитель выполняет Услуги в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).

3.3. Сроки выполнения Услуг:

Дата начала выполнения Услуг: с даты заключения контракта.

Дата окончания выполнения Услуг 31.12.2024г.

**4. Порядок сдачи и приемки выполненных Услуг**

4.1. Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Услуг в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1).

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов выполненных Услуг на их соответствие условиям Контракта, Заказчик вправе проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2. По результатам приемки Услуг оформляется документ о приемке выполненных работ, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (акт приемки выполненных Услуг);

4.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.4. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии п. 3 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю.

Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

4.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.4 настоящего Контракта.

4.7. Датой приемки выполненных Услуг считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе и положениями пунктов 4.1-4.4 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.9. Заказчик вправе отказать Исполнителю в приемке выполненных Услуг, если их качество не соответствует требованиям Контракта, не подтверждается исполнительной и другой документацией. В случае отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Исполнителю для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Исполнителя по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки работ в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.

Повторная приемка работ производится только после устранения Исполнителем нарушений и недостатков (дефектов) Услуг.

В случае отказа Исполнителя от подписания акта о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Исполнителю.

**5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных **разделом 4** Контракта.

5.1.3. Выдать Исполнителю письменное предписание о приостановке или запрещении Услуг по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнении Исполнителем распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также в связи с проведением исполнительными органами государственной власти мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.5. Беспрепятственного доступа ко всем видам Услуг в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.6. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях, о ходе выполняемых Работ.

5.1.7. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных Услуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.2.2. Осуществлять технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Услуг в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1), а также другой нормативной документацией, действующей на момент выполнения Услуг.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При наличии оснований направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (пени и/или штрафа) и возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем претензионного письма, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.5. При неоплате Исполнителем пени и/или штрафа, указанных в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 1 (одного) месяца с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**5.3. Исполнитель вправе**:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с [условиями](#Par704) Контракта Работ.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

**5.4. Исполнитель обязан**:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приёмке Заказчиком Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить выполнение Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях. Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

**5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Контракта**:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Исполнителя - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Исполнителя отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Услуг.

**6. Контроль качества Работ**

6.1. Контроль качества Услуг выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При выполнении Услуг не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.

6.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Услуг с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, технический надзор, контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Услуг, выполняемый Заказчиком, не освобождает Исполнителя от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

6.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Исполнитель приглашает Заказчика на повторную приёмку.

6.4. Заказчик и Исполнитель проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Услуг по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнительем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа  составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного Заказчиком административного штрафа, при этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

7.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

**8. Обеспечение исполнения Контракта**

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Услуг надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Услуг, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 8.11 Контракта счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Исполнитель, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

8.3 В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных услуг.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, по заявлению Исполнителя подлежит возврату Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных услуг.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.

8.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.10. Срок действия независимой гарантии определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

**9. Порядок урегулирования споров**

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления.

**10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта**

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует по 31.12.2024 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Исполнителем.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Услуг более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

10.4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.4. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**11. Прочие условия**

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.  Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**12. Приложения**

12.1. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения к контракту:

1. Описание объекта закупки (Приложение № 1);

2. Акт приемки выполненных работ;

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| **Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области**  Юридический и фактический адрес:  630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27  ИНН 5433107465; КПП 543301001  номер казначейского счета  03232643506404045100  р/с 40102810445370000043  УФК по Новосибирской области  (Администрация Новосибирского района Новосибирской области,  Боровской с/с, л/с 819010031)  Сибирское ГУ Банка / УФК г. Новосибирск  БИК 045004001  БИК Территориального органа  015004950  ОКАТО 50640407  ОГРН 1025405225163  Тел.: 8-383-2958-521  e-mail: [selsovet\_bor@mail.ru](mailto:selsovet_bor@mail.ru)  Глава Боровского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Довгань /  МП | **Муниципальное унитарное предприятие Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Боровое»**  Юридический и фактический адрес:  630524, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Советская, д. 27  ИНН 5433158477; КПП 543301001  р/с 40702810469500001190 в ПАО КБ «УБРиР»  к/с 30101810900000000795  БИК 046577795  ОКПО 76697819  ОКФС 14  ОКАТО 50240807001  ОКСМ 643  ОКОПФ 42  Тел.: 8-383-2958-227  e-mail: mu-dez@mail.ru  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.В. Иванов /  МП |

**Приложение №1**

к Контракту **№** 0151300052023000012 от « » 202 г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УСЛУГ**

**(Техническое задание)**

На оказание услуг по содержанию внутрипоселенческих дорог (привлечение специальной техники) в летней – зимний период 2024 года на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

**Заказчик:** Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, расположенного 630524, НСО, Новосибирского района, с. Боровое, ул. Советская,27.

1. **Место оказание услуг** – территория Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, включает в себя содержание автомобильных дорог т.е. совокупность работ, направленных на поддержание дорожного полотна в годном состоянии, отвечающим требованиям непрерывного и безопасного движения в любое время года.

**Услуги должны оказываться как в рабочие, так и в выходные (праздничные) дни.**

**2.Сроки оказания услуг**: с момента заключения муниципального Договора по 31.12.2024 г.

1. **Общие требования к оказанию услуг:**

Автомобильные дороги местного значения общего пользования, улицы, проезды, тротуары и автобусные остановки, все их конструктивные элементы должны содержаться в состоянии, способном обеспечить безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта круглосуточно. Производство работ осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 50597-2017 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»;

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденных письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис;

- ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог». ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1. **Виды и объем оказанных услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц, переулков:**

**5.1.Механизированная (патрульная) очистка проезжей части улиц, дорог, от снега, расчистка от снежных заносов, уборка снежных валов с привлечение специальной техники: общая площадь дорожного полотна- 179270 м2, тротуаров – 1740 м2, парковочная стоянка 260 м2. Срок устранения снежного покрова (рыхлый или талый снег) на дорогах IV и V категории в сельских поселениях не более 12 часов, посадочные площадки автобусов и заездные карманы не более 6 часов Срок устранения отсчитывается с момента прекращения снега.**

1. **Требования к оказанию услуг по зимнему содержанию:**
2. Автомобильные дороги, проезды, переулки, указанные в приложение № 1, должны быть очищены на всю ширину дороги (проезжая часть и обочины). По автомобильным дорогам допускается образование снежного наката до 10 см., который в случае наступления оттепели удаляется в течение 1 суток.
3. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах в период выпадения осадков (по мере необходимости не позднее 6 часов после снегопада). Толщина рыхлого снега на проезжей части и обочинах не должна превышать 1-5 см.
4. На автомобильных дорогах и улицах поселка снег с проезжей части следует убирать за обочины. Возможно его формирование в виде снежных валов с разрывами по ширине на 2,0 - 2,5 метра. Не допускается размещение снежных валов:
   1. на пересечении всех дорог и улиц в зоне треугольника видимости;
   2. въезды в жилые квартала;
   3. ближе 5 метров от пешеходного перехода;
   4. на участках дорог, оборудованных ограждениями.
5. В целях реализации мероприятий, указанных в техническом задании, под понятием «цикл» принимается: исполнение полного объема конкретного вида услуг, предусмотренного техническим заданием, вне зависимости от затраченного времени, количества единиц техники (проходов, заездов), рабочей силы и т.д.
6. Количество циклов в течение месяца определенных календарным планом (Приложение к техническому заданию), могут меняться в зависимости от погодных условий и количества выпадения осадков.
7. Во время выполнения услуг по зимнему содержанию, при повреждении дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, ремонт и восстановление проводиться за счет собственных средств и силами Исполнятеля.
8. Остановки общественного транспорта очищаются не реже 2 раза в сутки. За оставленный после прохода дорожной техники снег на ООТ и оборудованных местах парковки автотранспорта ответственность несет Исполнитель. Исполнитель обеспечивает уборку снега, льда, посыпку противоскользящими материалами проезжей части (подъезда рейсовых автобусов к остановочной платформе) в установленном порядке.

Исполнитель определяет владельцам остановочных павильонов место складирования снега и льда.

1. Очистка от снега и наледи, обработка противогололедными смесями пешеходных тротуаров и переходов выполняется на постоянной основе.
2. Очистка от снега подъездных путей, обочин, автостоянки у кладбищ по необходимости.
3. В целях своевременного определения соответствия нормативного состояния, автомобильных дорог вести ежедневный мониторинг объемов и качества выполняемых услуг.

**К приоритетным операциям зимней уборки относятся:при длительном снегопаде в первую очередь должна производиться очистка улиц к социально-значимым объектам (детские сады, стационар, школы, дом культуры);**

- уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта;

- очистка автомобильной дороги маршрута школьного автобуса;

- формирование снежного вала;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов многоквартирных домов.

- удаление снега (вывоз), расчистка от снега парковки у Администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, центральной площади, находящейся по адресу» НСО, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Ленина, д. 31.

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований (по мере необходимости).

**Состав работ по содержанию дорог с момента таяния снега**:

- очистка дорог, обочин от мусора (пакеты, банки и т.д)

- восстановление ровности проезжей части (с подсыпкой материала).

**\*В случае нетипичных погодных условий текущего сезона Заказчик вправе изменять выполнение технологических операций уборки, соответствующих погодным условиям.**

1. **Требование к оказанию услуг к летнему содержанию.**

7.1. Механизированная очистка от грязи и пыли асфальтобетонное покрытие дорожного полотна и тротуаров.

7.2.Регулярная очистка внутрипоселковых дорог, тротуаров от мусора.

7.3.Скашивание травы косилкой на базе трактора на обочинах, откосах дорог, вырубка кустарников и деревьев на откосах. Скашивание травы вдоль тротуаров.

7.4.Окраска элементов обозначения пешеходных переходов (по необходимости).

7.5. Очистка и мойка стоек и знаков и свет возвращающих элементов.

* 1. Текущий ремонт ограждения пешеходных переходов (окраска, соединения).

7.7. Содержание и ремонт остановочных павильонов (по согласованию с Заказчиком).

1. **Место оказания услуг**

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Протяженность (м)** | **Ширина проезжей части**  **(м)** | **Площадь расчистки (м2)** | **Вид покрытия** | **Предъявляемые**  **требования** |
| **село Боровое** | | | | | | |
| 1 | Приморская | 1513 | 5 | 7565 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами. | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 2 | Юбилейная | 634 | 5 | 3110 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 3 | Новая | 581 | 5 | 2905 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 4 | Ленина | 775 | 7 | 5425 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 3 –х видов транспорта |
| 5 | Школьная | 1156 | 5 | 5780 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 6 | Советская | 1339 | 5 | 6695 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 7 | Мира | 1336 | 5 | 6680 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 8 | пер. Котовского | 828 | 5 | 4140 | Часть из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, часть асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 9 | Рабочая | 1290 | 5 | 6450 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 10 | Трактовая | 1290 | 5 | 6450 | Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 11 | Зелёная | 320 | 5 | 1600 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 12 | пер. Садовый | 275 | 5 | 1375 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 13 | Сибирская | 1096 | 5 | 5480 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 14 | Петропавловская | 369 | 5 | 1845 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 15 | Сосновая | 1350 | 5 | 6750 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 16 | Кленовая | 1170 | 5 | 5850 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 17 | Обская | 780 | 5 | 3900 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 18 | Светлая | 730 | 5 | 3650 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 19 | Первомайская | 400 | 5 | 2000 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 20 | Молодёжная | 787 | 5 | 3935 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 21 | Степная | 350 | 5 | 1750 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 22 | Лесная | 236 | 5 | 1180 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 23 | Лунная | 342 | 5 | 1860 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 24 | Рассветная | 291 | 5 | 1455 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 25 | Южная | 260 | 5 | 1300 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 26 | Полевая | 260 | 5 | 1300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 27 | Солнечная | 260 | 5 | 1300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 28 | Лесная | 475 | 5 | 2375 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 29 | Кольцевая | 2825 | 5 | 14125 | Из щебня и гравия (шлака), обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 30 | Звездная | 500 | 3 | 1500 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 31 | Центральная площадь |  |  | 450 |  |  |
|  | ИТОГО: | 23818 |  | 120090 |  | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| **село Береговое** | | | | | | |
| 1 | Набережная | 1230 | 5 | 6150 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 2 | Комсомольская | 580 | 5 | 2900 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 3 | Садовая | 260 | 5 | 1300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 4 | Степная | 1300 | 5 | 6500 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 5 | Центральная | 1290 | 7 | 9030 | Асфальтобетонная | Возможность разворота техники, проезда одновременно 3 –х видов транспорта |
| 6 | Новая | 750 | 5 | 3750 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 7 | Мира | 1400 | 5 | 7000 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 8 | пер. Рабочий | 760 | 5 | 3600 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 9 | пер. Светлый | 760 | 5 | 3800 | Щебеночные и гравийные из грунтов и местных мало прочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 10 | пер. Школьный | 570 | 5 | 2850 | Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 11 | Зелёная | 320 | 5 | 1600 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 12 | пер. Дачный | 200 | 5 | 1000 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | ИТОГО: | 9420 |  | 49680 |  |  |
| **посёлок Прогресс** | | | | | | |
| 1 | 1-х Коммунаров | 1360 | 5 | 6800 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 2 | Новая | 400 | 5 | 2000 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
| 3 | Лесная | 440 | 5 | 2200 | Грунтовая | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | **ИТОГО:** | 2200 |  | 11000 |  | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |
|  | **ВСЕГО:** | 34638 |  | 179270 |  | Возможность разворота техники, проезда одновременно 2 –х видов транспорта |

**Площадь тротуаров - 1740 м2, в т.ч. с. Береговое 308 м2.**

**Требования к Услугам**

1. **Требования по качеству содержания дорог:**

Исполнитель обязан обеспечить своевременное оказание Услуг по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с настоящим Техническим заданием, перечнем территорий, также Услуги должны соответствовать:

- правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- "ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (утв. Минавтодором РСФСР от 05.03.1984);

- иным нормативным правовым актам, регулирующим порядок выполнения такого вида Услуг, устанавливающим требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Договора и приложений к нему;

- При проведении краткосрочных работ, исполнитель применяет предупреждающие знаки и другие соответствующие технические средства и устанавливает перед местом производства работ. Временные дорожные и знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ 52289-2017 в соответствии со схемами организации движения ограждения мест производства работ.

- Все материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Исполнителем материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от исполнителя лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

**Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Исполнителя.**

1. **Общие требования к Услугам**

2.1  Работы по Муниципальному контракту оказываются иждивением Исполнителя, который обязуется обеспечить выполнение Услуг всей необходимой документацией и оборудованием, техникой.

2.2 Все используемое при выполнении Услуг оборудование, техника должно иметь соответствующие техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, Описанием объекта Закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество данного оборудования, а также права на них. Копии этих документов Исполнитель обязан предоставить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

**2.3. Вся специализированная техника: уборочная техника (транспортное средство) должна быть в техническом состоянии пригодным для выполнения работ.**

**Транспортное средство должно быть заправлено топливом в количестве, достаточном для выполнения предусмотренных работ в объемах достаточных для непрерывной работы.**

**2.4. Техника для уборки в зимний период должна находиться на территории Боровского сельсовета Новосибирского районаНовосибирской области вотапливаемом помещении, для быстрого реагированияи своевременной очистки дорог.**

**Исполнитель должен принять необходимые меры по профилактике ДТП и несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.**

**При проведении краткосрочных работ, исполнитель применяет предупреждающие знаки и другие соответствующие технические средства и устанавливает перед местом производства работ. Временные дорожные и знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами организации движения ограждения мест производства работ.**

**Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность.**

2.5. Исполнитель, применяющий при выполнении Услуг оборудование, отвечает за их соответствие условиям Муниципальному контракту и Описанию объекта закупки, (Приложение №1 к Муниципальному контракту), техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, и несет риск убытков, связанных с отсутствием такого соответствия, иным ненадлежащим качеством Услуг.

2.6. Исполнитель обязуется использовать для выполнения Услуг только то предусмотренное настоящим разделом Муниципального контракта оборудование, которое принадлежит Исполнителю на праве собственности, подтверждённом предусмотренными пунктом 5.2 Муниципального контракта документами.

1. **Требования к безопасности.**

Основные требования, предъявляемые к содержанию дорог:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств;

- безопасного и удобного передвижения пешеходов по тротуарам;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципальной собственности и обеспечение сохранности автомобильных дорог;

- оказываемые Услуги должны соответствовать действующим нормам по безопасности при оказании Услуг;

Технологические процессы по борьбе с зимней скользкостью на автодорогах имеют специфические условия труда, такие, как необходимость выполнения работ при неблагоприятных погодных условиях (снегопад, метель, ограниченная видимость, гололед, низкая температура воздуха) и в любое время суток. Эффективное выполнение этих процессов в значительной мере определяется четкими и правильными действиями водителей дорожных машин.

Машинистам, обслуживающим машину, должны быть выданы на руки копии инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации машины (подлинник инструкции хранится у механика подразделения) и инструкция по технике безопасности.

Исполнитель несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, моральный вред, причиненный третьим лицам в результате оказания услуг по настоящему Контракту. При Оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить надежность и безопасность оказания Услуг.

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях (ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

Ответственность за соблюдение требований по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог.

1. **Гарантии качества оказания Услуг.**

Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги по настоящему Договору соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг, в том числе наличие всех разрешений, сертификатов и лицензий, необходимых для исполнения настоящего Контракта.

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные при выполнении работ. Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах производится Исполнителем своими силами и за свой счет. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Исполнителем недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

1. **Сроки (периоды) выполнения работ.**

С момента подписания настоящего Договора до 31.12.2024г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств по Договору, включает основной перечень Услуг\* (Таблица № 1)

**Оплата производится по следующим нормативным документам**

ГЭСНс 01-05-023 Очистка от снега тротуаров, ограждений, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную. **Ед. измерения на 1000 м2.**

- дорожный рабочий 2 разряда норма чел./час 30,32 × стоимость часа 114,02 рублей =3457,08 руб.

**ИТОГО:** 3457,08 рубля.

Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом. Ед. измерения на 1000 м2:

Механической щеткой на тракторе 55 л.с. маш/час 0,15 × 1400 = 210, 00 рублей.

ГЭСНс 01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающим к ним от мусора, снега и льда. **Ед. измерения 1000 м2.**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 31,32 × 114,02 = 3571,11 рубля;

- машина дорожной службы (п. Прогресс) маш/час 1,22 × 1300 = 1586,00 рублей;

**Итого:** 5157,11 рубля.

ГЭСНс 01-05-010 Распределение противогололедных материалов (пескосоляной смесью) механизированным способом. **Ед. измерения 10000 м2.**

- погрузчик маш/час 0,08 × 2500 = 200,00 рублей;

- автомобиль маш/час 0,64 × 1800 = 1152,00 рублей;

**Дополнительно доставка смеси до 10 км. в с. Береговое**маш/час 0,6 × 1800 = 1080, 00 рублей.

**Итого без доставки**: 1352,00 рублей.

ГЭСНс 01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную.

**Ед. измерения 1000 м/п**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 2,56 × 114,02 = 291,89 рубля;

- машина дорожнойслужбымаш/час 0,32 × 1800 = 576,00 рублей;

**Итого:** 867,89 рублей

ГЭСНс 01-05-006 Очистка дороги от снега автогрейдерами среднего типа. Ед. измерения 10000 м2.

- автогрейдер маш/час 0,39 × 2500 = 975,00 рублей;

**Итого**: 975,00 рублей.

**Один цикл очистки дорог от снега равен 17,927 ×975,00 = 17478,82 рублей**.

ГЭСНс 01-05-008 Очистка дороги от снега бульдозерами мощностью 80 л.с. **Ед. измерения 10000 м2.**

- маш/час 2,33 × 2200 = 5126,00 рублей;

**Технику на гусеничном ходу применять только при больших заносах автомобильных дорог.**

ПРИМ. ГЭСНс 01-05-004 Очистка дороги от снега плужными снегоочестителями на базе трактора МТЗ 82 на пневмоходу (с поворотным переднем отвалом с захватом на пневмоходу). **Ед. измерения 10000 м2.**

- маш/час 0,73 × 2000 = 1460,00 рублей.

**Один цикл очистки дорог от снега равен 17,927 × 1460,00 = 26173,42 рублей**

**Добавляется 1 час подачи техники на объекты Пос. Прогресс, с. Береговое**

**Итого: 30173,42 рублей.**

ГЭСНс 01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами среднего типа. **Ед. измерения 10 км. Вала.**

- маш/час 2,2 × 2500 = 5500,00 рублей

ГЭСНс 01-05-19 Очистка дорожных знаков от снега. **Ед. измерения 100 шт.**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 3,68 × 114,02 = 419,59 рубля;

- машина дорожной службы маш/час 0,46 × 1300 = 598,00 рублей;

**Итого:** 1017,59 рублей.

ГЭСНс Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобильных от грязи, пыли и мусора. **Ед. измерения 1000 м2.**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 11,56 × 114,02 = 1318,07 рубля;

- машина дорожнойслужбы (п. Прогресс) маш/час 1,89 × 1300 = 2457,00 рублей;

**Итого:** 3775,07 рублей

ГЭСНс 01-04-021 Очистка тротуаров от пыли и грязи вручную. **Ед. измерения 1000 м2.**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 19,60× 114,02 = 2234,79 рубля;

ГЭСНс 01-02-001 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи автомобильных дорог. **Ед. измерения 10000 м2.**

- трактор на пневмоходу 82 л.с. с прицепным оборудованием маш/час 0,63 × 2000 = 1260,00 рублей;

- поливомоечная машина маш/час 4,1 × 2000 = 8200,00 рублей.

**Итого:** 9460,00

ГЭСНс 01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги. **Ед. измерения 1 км.**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 1,07 × 114,02 = 122,00 рубля;

- машина дорожнойслужбымаш/час 0,09 × 1300 = 117,00 рублей;

**Итого:** 239,00 рублей.

ГЭСНс 01-01-11 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах и откосах (ширина скашивания 2 м.) на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с. косилки прицепные. **Ед. измерения 1 км.**

- маш/час 0,74 × 1800 = 1332,00 рублей

ГЭСНс 01-01-012 Скашивание травы вручную. **Ед. измерения 100 м2.**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 7,79 × 114,02 = 900,76 рубля.

ГЭСНс 01-04-009 Окраска металлического и ремонт пешеходного ограждения эмалью. **Ед. измерения 100 м.**

- дорожный рабочий 2 разряда чел/час 8,9 × 114,02 = 1014,77 рубля.

- дорожный рабочий 3 разряда чел/час 8,9 × 131,20 = 1167,68 рубля.

- машина дорожнойслужбымаш/час 1,45 × 1300 = 1885,00 рублей;

**Итого:** 4067, 45 рублей + (стоимость материала)

**Спорные вопросы в отношении нормативного времени по содержанию автомобильных дорог и обустройству, урегулируются методом нормирования-хронометража непосредственно на рабочем месте (многократно) отдельны участков.**

Стоимость маш/часа автомобилей и дорожной техники рассчитан по ценам 4 квартал 2023 год (калькуляция)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Довгань/  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  МП (при наличии) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Иванов/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П. (при наличии) | |